# 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(沪蓉高速薛家道口东段扩能改造)主线桥健康监测系统建设项目公开招标公告

项目概况

常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(沪蓉高速薛家道口东段扩能改造)主线桥健康监测系统建设项目的潜在投标人应在2026年1月5 日至1月12日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）须携带盖章的《零星工程投标报名表》原件至常州中瑞工程造价咨询有限公司（常州市新北区友邦商务大厦A座13楼）现场报名成功后获取招标文件，并于2026年1月28日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：ZB-JS-2025-163

2.项目名称：常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(沪蓉高速薛家道口东段扩能改造)主线桥健康监测系统建设项目

3.项目预算金额：人民币34.28万元

项目最高限价：人民币34.28万元

4.采购需求：参照相关规范要求,开展沪蓉高速薛家道口沪蓉高速主线桥轻量化结构监测系统建设，包括设计图纸中列明的传感器及采集控制系统、设备采购与检验、系统集成与调试(含传感器、采集系统、控制系统、线缆及辅材等安装，及硬件与软件集成等)、系统软硬件使用手册编制、系统培训、两年网络费及电源接入等，要求承包人提供包括图纸深化设计、设备采购、运输(含装卸及二次搬运)、仓储保管、检验、安装、系统集成、调试(系统试运行集成调试、第三方测评与调试、试验检测与调试、计量测试抽样评价与调试、连通性测试与调试)、测试、3个月试运行、作业场地建设、安全生产、验收、交付、软(硬)件手册、培训、技术文件、保险、利润、税金、24个月缺陷责任期(缺陷责任期内硬件设备如有损坏或故障，必须免费更换新的硬件设备，同时负责缺陷责任期内的硬件和软件维护及数据分析)等全部内容以及合同明示或隐含的风险责任和义务。协助完成软件部署和接入省部级平台等工作，并可与江苏交控养护综合管理信息平台、省部级桥梁健康监测平台直接对接，保证桥梁结构监测数据安全和网络安全。

5.合同履行期限：项目总服务期为4个月（自合同签订之日起算），其中设备安装调试及培训1个月（自合同签订之日起算），试运行期为3个月（自完工之日起算）。缺陷责任期自交工验收合格后24个月。

6.质量要求：合格，且符合国家的行业规范、标准及指南、江苏交控有关标准、双方约定的标准、设备厂商相应的质量技术标准、符合设计文件要求等，服务质量合格，通过甲方及宁沪公司等相关部门验收。

7.本项目是否接受联合体投标：不接受。

8.本项目是否接受进口产品投标：不接受

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得同时参加本标段的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段的投标，否则投标均无效。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1供应商必须具备交通运输行政主管部门核发的有效的公路工程试验检测综合类甲级资质或公路工程试验检测桥梁隧道工程专项检测资质；

3.3.2供应商需具备省级或以上技术监督部门颁发的有效的资质认定证书或计量认证证书，在《资质认定计量认证证书》中必须含有本次桥梁检测所有检测项目（桥梁结构检测、钢结构检测子目等）；

3.3.3拟投入的项目负责人和技术负责人均具有交通运输行政主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书，其检测专业需包含“桥梁隧道”或“桥梁”或“桥梁隧道工程”；

3.3.4拟投入本项目的项目负责人、技术负责人须提供社保机构出具的供应商为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册）,缴纳时间为2025年10月至2025年12月连续三个月。

三、获取招标文件

1.时间：2026年1月5日至2026年1月12日17:00（北京时间）

2.地点：常州中瑞工程造价咨询有限公司（常州市新北区友邦商务大厦A座13楼）

3.方式：现场报名

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年1月28日14点00分（北京时间）。

地点：常州中瑞工程造价咨询有限公司（常州市新北区友邦商务大厦A座13楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州国家高新区管委会（新北区）官网、常州中瑞工程造价咨询有限公司网上发布的更正公告。

4. 本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局

地 址： 常州市新北区崇义路8号

联系方式：0519-81592135

2.采购代理机构信息

名    称： 常州中瑞工程造价咨询有限公司

地　　址：常州新北区友邦商务大厦A座13楼

联系方式：0519-85606263

3.项目联系方式

项目联系人：孙工

电话：0519-85606263

附件：

零星工程投标报名表

| 招标人 | 常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 常州高铁新城新型城镇化示范区建设项目-智慧城市建设(沪蓉高速薛家道口东段扩能改造)主线桥健康监测系统建设项目 |
| 项目地址 | 常州市新北区 |
| 投标人报名情况 |  |
| 投标人（盖章） |  |
| 资质等级 |  |
| 法定代表人 （签字并盖章） |  |
| 投标项目负责人 |  |
| 授权委托人 |  |
| 授权委托人联系电话 |  |
| 接受招标文件邮箱 |  |
| 投标报名时间 |  |
| 投标报名接受人 审查意见 | 审查人签名： 日期： |
| 备 注 | 投标报名人应如实填写，表格内除投标报名接受人审查意见一栏其余须打印且不得修改 |