后曹沟南延生态提升工程设计项目

招标公告

项目编号：ZRCG-20210305

根据《政府采购法》等相关规定，后曹沟南延生态提升工程设计项目进行公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目概况与招标范围

1.1 项目概况

1.1.1 项目建设地点：常州市天宁区

1.1.2 项目建设规模及内容：新开后曹沟南延段生态河道长度约632m；后曹沟与横塘河连接处新建口门建筑物一座；拆除现状亚新排涝泵站。工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物及临时建筑物级别为5级。

1.1.3 估算总投资金额：800万元。

1.2 本合同项目招标范围：本次招标范围为后曹沟南延生态提升工程设计，具体内容包括：方案设计、项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告、施工图设计等各阶段设计、技术交底及后续服务等工作，以及设计文件审查期间、施工招标期间、竣工验收及后期评价等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件。

1.3 本合同项目报备期限

1.3.1 合同签订后7天内提供设计方案。

1.3.2 设计方案经评审确定后7天内提交项目建议书。

1.3.3 项目建议书批复后15天内提交要行性研究报告。

1.3.4 可行性研究报告批复后15天内提交初步设计报告并报上级审查。

1.3.5 施工图设计在初步设计批复后15天内提供，应满足施工图设计深度及进度要求。

1.3.6 服务期：自签订合同之日起至本项目竣工验收之日止。

1.4 本项目最高限价:本项目最高限价为29.5万元。（上述费用中包括税费、人工费、专家审查等相关费用，不再另计）

- 投标人资格要求

2.1 资质证书：

2.1.1 咨询资信要求：具有工程咨询单位（水利水电）乙级（含）以上资信证书。

2.1.2 设计资质要求：具有水利行业（河道整治、灌溉排涝、城市防洪）专业设计乙级（含）以上资质。

2.1.3 项目负责人要求：具有水利类高级工程师及以上技术职称。

2.2 其它要求

2.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.2.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

2.2.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.2.8 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 招标文件领取

3.1 招标文件领取时间：2021年 3月22日至2021年 3月24日（节假日除外），每日上午09时至11时，下午02时至05时（北京时间，下同）。

3.2 招标文件领取地点：常州市新北区友邦商务大厦A座13楼（常州中瑞工程造价咨询有限公司）。

3.3 领取招标文件时需提供第2条相关资料（复印件盖投标人单位公章）及授权委托书、报名申请表（原件，格式详见附件）、开标承诺书（原件，格式详见附件）。

3.4招标文件售价：人民币伍佰元整

- 投标保证金有关事项

投标保证金数额：人民币5000元整。

收款单位：常州中瑞工程造价咨询有限公司。

银行账号：8273204110701201000050058。

开户银行：江南农商行常高新科技支行。

投标保证金到帐截止日期：2021年 3月 28日下午17:00。

投标保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）。

投标人必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。

投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在到账截止时间前到达投标保证金账户。

- 投标文件接收信息

投标文件接收截止时间：2021年3月29日下午2：30 止。

投标文件接收地点：常州市新北区友邦商务大厦A座13楼（常州中瑞工程造价咨询有限公司）。

- 开标有关信息：

开标时间：2021年3月29日下午2：30 止

开标地点：常州市新北区友邦商务大厦A座13楼（常州中瑞工程造价咨询有限公司）

- 本次招标联系事项

采 购 人：常州市天宁区青龙街道办事处   招标代理：常州中瑞工程造价咨询有限公司

联 系 人：  丁乙                       联系人：王萍

联系电话：  /                          联系电话：85606263

投标报名申请表

项目名称：后曹沟南延生态提升工程设计

项目编号：

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与常州中瑞工程造价咨询有限公司该项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

身份证号码：

被授权人签字：

网上报名时间： 年 月 日

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

开 标 承 诺 书

常州中瑞工程造价咨询有限公司：

为了配合常州市天宁区青龙街道办事处组织的后曹沟南延生态提升工程设计项目公开招标，鉴于本项目实施准备时间较紧，我公司接受该项目在 2021 年  3 月 29 日 14 时 30 分整开标的要求，开标地点常州市新北区友邦商务大厦A座13楼（常州中瑞工程造价咨询有限公司）开标室。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

法人代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：  年  月  日