**环保智能化物料长距离胶带输送系统工程（廊道土建工程）招标公告**

**1、招标条件**

常州中瑞工程造价咨询有限公司受溧阳天山水泥有限公司的委托，对环保智能化物料长距离胶带输送系统工程（廊道土建工程）施工进行公开招标。

**2、工程概况**

（1）工程地点：溧阳市上兴镇上沛集镇

（2）投资额：约3200万元

（3）总工期：150日历天； 具体开工时间以监理工程师发出的开工令为准。BC2全线约10公里由投标人自行编制施工顺序及交付计划；首段自开工日起交付时间不超过90天，交付工程量不少于3KM(柱号连续)。

（4）资金来源：自筹

（5）质量等级要求：合格

**3、标段划分：**本招标工程共分1个标段，相应招标内容如下。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 | 估算价 | 申请人资质类别及等级 | 项目经理（建造师）等级 |
| 环保智能化物料长距离胶带输送系统工程（廊道土建工程） | 3200万元 | 建筑工程施工总承包三级(含)以上资质 | 建筑工程二级建造师（含）以上 |

注：本次招标不接受联合体投标。

（1）投标注册建造师无在建工程，建造师注册的注册执业范围和标准，必须符合相关规定和要求；

（2） 必须配备专职安全员1名；

（3）严禁伪造虚假文件、原件和围标、串标等违法行为，一旦发现将依法严惩；

**4、 招标文件的获取**

（1）招标文件获取时间为 2021 年3月26日至 2021年4月1日，每天上午9:00至11:30，下午2:00至5:00（北京时间，法定节假日除外）

（2）地点：常州中瑞工程造价咨询有限公司（溧阳市平陵大厦19楼1920室）

（3）方式：现场报名

（4）售价：人民币壹仟元整,售后不退。

**5.****投标截止时间（包括资格后审）时间、地点**

5.1投标截止时间、地点：2021年4月14日9时30分，常州中瑞工程造价咨询有限公司（溧阳市平陵大厦19楼1920室）。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。

**6. 现场踏勘及标前答疑**

（1）现场踏勘

投标单位必须自行踏勘现场**并经招标人签字确认**，同时签署现场踏勘确认书（见附件4）。**开标时投标人须携带现场踏勘确认书方可进行开标，否则，投标人的投标文件将被拒收**。招标人联系人：王先生（15162438968）。

招标人向投标人提供的有关现场资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（2）标前答疑

投标人对招标文件和现场情况如有疑问，请将疑问于2021年4月4日17点00分（北京时间）前以书面形式加盖公章后递交至常州中瑞工程造价咨询有限公司。

（3）本次招标事项若有变动或修改，招标代理机构将进行补充或更正并以书面形式发给所有投标人。

**7. 投标保证金**

投标保证金数额：人民币伍拾万元整

投标保证金到账截止时间：同投标截止时间

投标保证金交纳方式：银行电汇或转账

\*投标单位必须自行将投标保证金从公司基本账户按规定方式和时间缴至常州中瑞工程造价咨询有限公司账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒收。

户名：常州中瑞工程造价咨询有限公司溧阳分公司

开户行：中国银行股份有限公司溧阳支行

账号：476764571500

**8. 疫情防控措施**：

参加招投标的人员应严格遵守疫情期间管理要求，凡进入活动现场人员，必须佩戴口罩并采取“测温+健康码”措施。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，自觉服从代理机构人员的指挥和管理，给招投标当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。

|  |  |
| --- | --- |
| **9. 联系方式**招标人：溧阳天山水泥有限公司 |   招标代理机构：常州中瑞工程造价咨询有限公司 |
| 地 址：溧阳市上兴镇 |      地 址：溧阳市平陵大厦19楼1920室 |
| 联系人：王先生 |    联 系 人：潘女士 |
| 电 话： |    电 话：15190509808 |
| 电子邮箱： /  | 电 子 邮 箱 ：915583014@qq.com |

**附件1：**

环保智能化物料长距离胶带输送系统工程（廊道土建工程）

投标报名申请书

    （招标人）：

根据贵单位                     工程的招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名。特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉：

3、其他说明：

（1）我单位本次报名的项目经理无在建工程，本企业和项目经理均无因违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格；

（2）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本地企业停止一年的投标，外地企业三年内不得参与投标并通告当地建设行政主管部门）；

（3）结合本工程的特点，我方无条件响应本工程所采用的评标办法。

（4）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。

 地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

E-mail:

               申请单位名称（公章）

               企业法定代表人（签章）

年    月    日

**附件2：**

**资格审查办法**

一、本工程采用**资格后审**对投标人进行资格审查。

二、本工程资审合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消的状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）投标文件中的资格审查资料没有失真或者弄虚作假；

（5）投标单位、法定代表人无行贿犯罪记录；

（6）投标人、项目负责人及其联合体中任何一个成员在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上没有被公布为失信被执行人，具体按照苏信用办〔2018〕23号文执行。

（7）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（8）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

（9）建造师的专业、等级满足本公告要求，建造师具备安全生产条件，建造师B类安全考核合格证；

（10）项目负责人（注册建造师）必须满足下列条件：

①、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

③、项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超

过 5 年的。

（11）投标企业承建类似工程业绩：无

（12）投标建造师承建类似工程业绩：无

三、确定投标人的方式：由依法组建的评标委员会实施对投标人的资格审查，资审合格者全部入围。

**四、资审时需提供以下资料：**

（1）投标报名申请书原件（见附件1）；

（2）法定代表人身份证明文件或法人授权委托书原件；

（3）社保机构出具的投标单位为投标人代表、项目负责人缴纳养老保险证明（提供2021年1月至2021年4月中任意一个月的社会基本养老保险的缴纳凭证，报名建造师如退休，必须提供退休证明及聘用合同）（原件及复印件）；

（4）被委托人身份证（原件及复印件）；

（5）企业资质等级证书（原件及复印件）；

（6）企业营业执照副本（原件及复印件）；

（7）企业安全生产许可证（原件及复印件）；

（8）项目经理（建造师）注册证书（原件及复印件）；

（9）项目经理（建造师）安全考核合格证（B证）（原件及复印件）；

（10）拟派安全员C类安全考核合格证（原件及复印件）；

（11）投标保证金进账单复印件；

（12）开户许可证（原件及复印件）；

（13）投标人、项目负责人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上没有被公布为失信被执行人证明——信用中国报告（相关时间显示为本项目招标公告发布时间至投标截止前之间的任意时间）；

（14）现场踏勘确认书原件及复印件。

**如缺少上述任何一项资料或资料不合格，则视为资审不通过。**

注：1、社保机构出具的缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件包括：①社保手册；②该投标单位经社保机构出具的缴费清单；③从社保机构打印的交费凭证（其中之一均可）。

2、报名项目负责人如退休，必须提供退休证明及单位聘用合同。

3、如提供项目负责人（建造师）注册证书和项目负责人的安全生产考核合格证(B证)等为网络打印版电子证书；则提供两份，需加盖单位公章，一份作为原件，一份作为复印件。

所有参加资审的投标人必须在规定的时间之前签到并提交资格审查资料，资格审查资料除投标单位投标人代表及报名建造师身份证原件、法定代表人身份证明文件原件（或法定代表人授权委托书原件）以外的其他所有资审资料（原件及复印件，复印件须按上述顺序装订成册且加盖投标单位公章）必须一起装袋、单独密封（注：密封袋骑缝处加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章（或签名））后，在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料。缺少上述任何一项资料或资料不合格或未按要求密封者按资审不合格处理。

**附件3：**

**评  标  细  则**

本工程采用综合评估法，本着公平、公正、科学、择优的原则对各投标单位投标文件中的技术标、商务标等方面进行综合评分。具体办法如下： (共计 100 分)

**一、评标入围的条件：**

（1）按招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限满足招标文件规定的期限的；

（3）投标质量标准响应招标文件的实质性要求和条件的；

（4）投标报价低于招标文件设定的最高投标限价的。

未能实质性响应上述有关要求的投标文件为无效投标文件。

**二、投标报价评审：（89分）**

（1）确定有效投标报价

投标文件凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求并且通过初步评审，投标报价在最高投标限价以下的均为有效投标报价。未能实质性响应上述有关招标要求的投标文件为无效标。

（2）确定评标基准价：

评标基准价=(A\*50%＋B\*50%)\*K

A=本次招标项目最高投标限价\*(100%－下浮率Δ)。

B=低于最高投标限价的所有有效投标人投标报价的算术平均值.

①当参与B值计算的有效投标人小于7家时，对所有有效投标文件的报价(下同)进行算术平均；

②当参与B值计算的有效投标人数量大于等于7小于10家时，则去掉1个最高价和1个最低价进行算术平均；

③当参与B值计算的有效投标人数量大于等于 10家时，则去掉 2 个最高价和2 个最低价进行算术平均。

上述最高投标限价、投标报价和评标基准价均应扣除暂估价、暂列金额后参与计算和抽取；应扣除的暂估价、暂列金额合计为 2210000元。

K 为下浮系数，取值范围为：95%、96%、97%、98%。

Δ为最高投标限价为基数的下浮率，本工程为：12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%共8个数值。

（3）得分：

以经评审的评标基准价得满分89分，并以此为基准确定其他投标人的价格得分，有效评标价与评标基准价比对，每高1%扣0.3分；每低于1%扣0.15分。（偏离不足1%的，按插入法计算，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。

**注：**

①开标后资格审查完成且清标结束并经评标委员会所有评委签字认可确定有效标少于等于3 家的，不再合成计算评标基准价，最低评标价即为评标基准价。

②评标委员会在评标报告上签字后，上述评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，评标过程中的计算错误调整除外。

③下浮系数K、下浮率Δ，在开标后资格审查完成且清标结束并经评标委员会所有评委签字确定有效标后由招标人代表现场随机抽取确定。

**二、技术标评审（施工组织设计10分）**

1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（建议页数2-5 页）；1分

2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（建议页数2-4 页）；1分

3.施工进度计划安排和各阶段进度的保证措施（建议页数5-10页）；2分

4.劳动力、机械设备和材料投入计划（建议页数6-12 页）；2分

5.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（建议页数15-28 页）。4分

**技术标采用暗标形式的，需按下列格式编制，否则视为无效投标文件：**

（1）施工方案除图表外所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字（黑色），字号不限；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录，不得设置页码、页眉、页脚。段间距、行间距均为单倍行间距。

（2）技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字与彩色图形：不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。

**三、投标人业绩评审（1分）**

投标人近五年（2016年1月至投标截止日）承担过单项合同额不低于1500万元长距离廊道工程且已通过完工或竣工验收，类似业绩有一个得1分，最多得1分。

类似工程需提供中标通知书原件、合同协议书原件和竣工或完工验收证明原件（含工程验收鉴定书、工程验收工作组签名表），三者缺一不可。时间以完工或竣工验收证明所载时间为准，造价以中标通知书或施工合同所载的金额为准。

注：1、类似工程证明材料的完整性、真实性、有效性等一切由投标单位负责。

 2、以上原件放入资格审查材料原件袋中一并密封递交。

**四、定标办法：**

1、各投标单位最终得分=投标报价得分+技术标得分+业绩分；

2、在所有有效投标文件中得分最高的投标单位为第一中标候选人，其他依次为第二、三中标候选人；

3、如经评审的有效投标报价出现相同最高得分，则由其中报价最低者中标。

**附件4：**

环保智能化物料长距离胶带输送系统工程（廊道土建工程）现场踏勘确认书

致：溧阳天山水泥有限公司

鉴于本工程已征用了9米宽的施工作业带，我方在投标前已经对工程现场进行了认真踏勘，了解了一切可能对投标方案、投标报价的影响因素；施工时若超出此范围引起的相关赔偿费用由我方自行承担。同时我方在投标报价时也已充分考虑了沿线长距离施工可能发生的与当地村民之间的纠纷，愿意自行处理并承担相应的费用。中标后，承诺绝不以“不完全了解施工现场及周围环境”为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。

本承诺书作为合同补充条款，具有同等法律效力。

招标方接洽人： （签字确认）

日期：2021年 月 日

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日